## Slide 1
Дорожная карта
Дек 24
Фев 25
Мар 25
Апр 25
Внедрение фотографии товаров в карточки
Внедрить навигацию по магазину в интерфейс заказа
Сделать отмену заказа в приложении одной кнопкой
Проведение пользовательского тестирования, внесение правок
Интеграция новых фичей в RDP
Мероприятие\Период
Рефакторинг приложение
Интеграция системы на ТСД
Остатки
Разработка системы автоматизированных остатков
Проведение пользовательского тестирования
Стандарт
Создание нового стандарта для деятельности сборщиков
Обучение сборщиков новому стандарту
Новые ТСД
Покупка нового оборудования
Тестирование обновленного RDP
Внедрение новых ТСД в филиалы магазинов
Эффект реализации стратегии
Источники: Анализ команды.
Внедрение инициатив займет 4 месяца. Для реализации стратегии потребуется вовлечение команды операций АВ и разработчиков. Благодаря улучшениям операционные метрики вырастут на 10% каждая и увеличат метрики UX.
Chart: 
| OT | IF | OTIF
As is | 0.83673 | 0.81633 | 0.68305
To be | 0.95 | 0.9 | 0.855